AI Dataset Studio - Project Charter

Charte de projet - Jour 1

Version: 1.0

Date: 06/08/2026

Statut: Draft de cadrage

Source: AI_Dataset_Studio_Cadrage.pdf

Vision: Créer une plateforme web intuitive, de type Canva des datasets IA, permettant d'importer, nettoyer, annoter, contrôler, équilibrer et exporter des datasets prêts à l'entraînement.

# 1. Contexte et problème

La qualité des données conditionne directement la performance des modèles d'intelligence artificielle. Pourtant, la préparation des datasets reste longue, technique et dispersée entre plusieurs outils ou scripts.

AI Dataset Studio répond à ce besoin en proposant une expérience guidée et visuelle, accessible aux profils techniques et non techniques, sans abandonner la rigueur attendue dans un contexte de recherche ou de production IA.

# 2. Objectifs

L'objectif général est de démocratiser la préparation de données pour l'IA avec une solution web simple, traçable et compatible avec les standards de l'écosystème.

Automatiser et semi-automatiser le nettoyage des données.

Proposer une annotation collaborative pour données tabulaires, textuelles et images.

Détecter les anomalies, labels incohérents, doublons et valeurs aberrantes.

Analyser et corriger le déséquilibre des classes.

Exporter les datasets vers CSV, JSON, COCO, YOLO, Parquet et Hugging Face Datasets.

# 3. Périmètre du MVP

| Inclus dans le MVP | Hors périmètre initial |
| --- | --- |
| Import CSV/JSON et aperçu des données | Connecteurs cloud complexes en temps réel |
| Profiling qualité et nettoyage de base | AutoML ou entraînement de modèles complet |
| Annotation simple et validation manuelle | Marketplace de datasets |
| Export standard et journal des transformations | Gestion avancée multi-tenant entreprise |

# 4. Parties prenantes et utilisateurs

| Segment | Besoin principal | Valeur attendue |
| --- | --- | --- |
| Chercheurs | Traçabilité, rigueur, formats académiques | Réduire le temps de préparation et améliorer la reproductibilité |
| Startups IA | Rapidité, coûts maîtrisés, intégration pipeline | Préparer plus vite des datasets exploitables |
| Universités | Outil pédagogique simple | Former les étudiants sur des données réelles sans prérequis avancé |

# 5. Livrables principaux

Étude de cadrage et vision produit.

Spécifications fonctionnelles et techniques.

Maquettes UX/UI et diagrammes d'architecture.

Prototype fonctionnel web avec import, nettoyage, annotation et export.

Documentation technique, guide utilisateur et plan de déploiement pilote.

# 6. Jalons

| Jalon | Résultat attendu | Critère de validation |
| --- | --- | --- |
| M1 - Conception validée | Vision, besoins, architecture et planning stabilisés | Documents relus et acceptés |
| M2 - Import et nettoyage | Premier pipeline opérationnel | Un CSV test est importé, nettoyé et historisé |
| M3 - Annotation et qualité | Annotation et contrôles qualité disponibles | Un jeu annoté peut être validé |
| M4 - Export et documentation | Exports standards et guides prêts | Un dataset préparé est exporté et documenté |
| M5 - MVP livré | Prototype démontrable | Parcours utilisateur complet validé |

# 7. Risques et mesures

| Risque | Impact | Mesure de maîtrise |
| --- | --- | --- |
| Périmètre trop large | Retard du MVP | Prioriser import, nettoyage, annotation simple et export |
| Formats de données hétérogènes | Complexité technique | Limiter les formats initiaux puis étendre par connecteurs |
| Interface trop technique | Adoption faible | Tester les parcours avec des utilisateurs pilotes |
| Qualité des données difficile à mesurer | Résultats peu fiables | Définir des métriques qualité dès la conception |

# 8. Critères de succès

Un utilisateur peut importer un dataset et comprendre son état qualité en moins de cinq minutes.

Les transformations appliquées sont consultables et reproductibles.

Le MVP exporte au moins CSV et JSON avec un schéma documenté.

La documentation permet l'installation et la démonstration autonome du prototype.

# 9. Prochaines actions

Valider cette charte avec le responsable projet.

Rédiger et relire le cahier des charges fonctionnel.

Sélectionner le dataset de démonstration pour la semaine 2.

Préparer les premiers diagrammes d'architecture et de flux.